ALLEGATO  A

COMUNE  di  SAN PIETRO AL NATISONE

Provincia di Udine

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

## LAVORO N. 01

CODICE C.U.P.: 	B33E17000000002

OGGETTO INTERVENTO:	Ristrutturazione edilizia di un fabbricato per il ricavo di n. 6 alloggi da destinare a persone disagiate

TIPOLOGIA INTERVENTO: 	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA.

CATEGORIA INTERVENTO: 	EDILIZIA

COSTO PRESUNTO: 	200.000,00

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA:

| Risorse disponibili | Arco temporale di validità del programma |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anno 2018 Disponibilità Finanziaria | Anno 2019 Disponibilità Finanziaria | Anno 2020 Disponibilità Finanziaria |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | 100.000,00 | 100.000,00 |  |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo |  |  |  |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati |  |  |  |
| Trasferimenti di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R.14/02 |  |  |  |
| Stanziamento di bilancio |  |  |  |
| Altro |  |  |  |
| TOTALI | 100.000,00 | 100.000,00 |  |
| Accantonamento Fondo ex art.35 L.R.14/02, quote di riserva, etc. |  |  |  |

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE (mesi):

| Approvazione progettazione preliminare | Approvazione progettazione definitiva | Approvazione progettazione esecutiva | Appalto e Affidamento lavori | Ultimazione lavori | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 3 | 6 | 19 |  |

AZIONI DA INTRAPRENDERE:

| Problematiche di ordine urbanistico territoriale |  |  | Problematiche di ordine ambientale paesistico |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eventuali azioni da intraprendere |  |  | Eventuali azioni da intraprendere |
| SI | NO |  |  | NO NO |  |