COMUNE  di  SAN PIETRO AL NATISONE(1)

Provincia di Udine

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2017-2019 (2)

## LAVORO N. 01 (3)

CODICE C.U.P. (4): 	B37H17000290002

OGGETTO INTERVENTO (5):	Riqualificazione del centro storico della frazione di Clenia, con miglioramento della viabilità e realizzazione di una struttura di incontro polivalente.

TIPOLOGIA INTERVENTO (6): 	RIQUALIFICAZIONE URBANA.

CATEGORIA INTERVENTO (7): 	EDILIZIA E STRADALE.

COSTO PRESUNTO (8): 	450.000,00

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA (9):

| Risorse disponibili | Arco temporale di validità del programma |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anno 2017 Disponibilità Finanziaria | Anno 2018 Disponibilità Finanziaria | Anno 2019 Disponibilità Finanziaria |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | 450.000,00 |  |  |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo |  |  |  |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati |  |  |  |
| Trasferimenti di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R.14/02 |  |  |  |
| Stanziamento di bilancio |  |  |  |
| Altro |  |  |  |
| TOTALI | 450.000,00 |  |  |
| Accantonamento Fondo ex art.35 L.R.14/02, quote di riserva, etc. |  |  |  |

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE (10):

| Approvazione progettazione preliminare | Approvazione progettazione definitiva | Approvazione progettazione esecutiva | Appalto e Affidamento lavori | Ultimazione lavori | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 18 |  |

AZIONI DA INTRAPRENDERE (11):

| Problematiche di ordine urbanistico territoriale |  |  | Problematiche di ordine ambientale paesistico |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eventuali azioni da intraprendere |  |  | Eventuali azioni da intraprendere |
| SI | SI | Variante urbanistica |  | NO NO |  |

_______________________________________________________________________________________

1 – riportare l’esatta denominazione dell’Amministrazione

2 – riportare il triennio di riferimento: es. 2003-2005

3 – numerare l’intervento con numeroprogressivo

4 – riportare il codice unico di progetto – CUP

5 – riportare l’oggetto dell’intervento

6 – riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE

7 – riportare es. STRADALI

8 – riportare il costo dell’intervento comprensivo degli oneri della sicurezza

9 – va riportato per ANNO e per TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

10 – indicare il numero di mesi stimati, a far data dall’approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi

fino all’emissione del certificato di ultimazione dei lavori

11 – indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico

completando, in caso affermativo, con le eventuali azioni da intraprendere.